Zmluva o dielo č. 07/07/2015

uzatvorená v zmysle § 536 ÷ 565 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení na zhotovenie diela (dodávku prác) pre stavbu:

„Vybudovanie prístupového chodníka pre žiakov pri priestoroch -  Spojená škola  ul. Červenej armády 35, 03601 Martin

# “

## ČLÁNOK I.

Objednávateľ   		:	Žilinsky samosprávny kraj

Správca so sídlom		:	Spojená škola, Červenej armády 25, 03601 Martin.

zastúpený			:	Mgr. Jozef Zanovit

IČO				:	17050499

DRČ				:	2020598481

bank. spojenie	             	:	DEXIA

č. účtu			            	:	3006824100/5600

osoby oprávnené konať

vo veciach technických 		:	Peter Hulej

registrácia                                  :

a

Zhotoviteľ  	   		:	Ing. Marián Babinský-OlMa Net Stav

### so sídlom			:	Hrdinov SNP 96, 03601 Martin

zastúpený			:	Ing. Marián Babinský, majiteľ

IČO				:	44820798

IČ DPH				:	SK1021847948

bank. spojenie	             	:	SBERBANK

č. účtu			            	:	4300006285/3100

osoby oprávnené konať

vo veciach technických 		:	Ing. Marián Babinský

registrácia                                  	Živnostenský register č.550-21101, miestne príslušný Okresný úrad Martin

II.

Východiskové podklady a údaje

2.1 	Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy sú:

Účasť v elektronickej aukcii - zákazka č. 9777728775 - Vybudovanie prístupového chodníka pre žiakov

III.

Predmet zmluvy

3.1     	Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela pozostávajúceho podľa Výzvy na predloženie

ponuky č. 9777728775 objednávateľa v rozsahu :

1. Vybudovanie prístupového chodníka pre žiakov

(v ďalšom texte len „dielo“ ).

3.2	Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v súlade s:

-  opisom zákazky a ostatnými podkladmi podľa čl. II tejto zmluvy,

3.3	Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom  mene a na vlastnú zodpovednosť za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo tak, aby dielo vyhovovalo všetkým príslušným technickým normám a predpisom.

IV.

Termín plnenia

4.1	Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi  dielo v rozsahu podľa čl. III tejto zmluvy v termíne do 01.09.2015.

Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi dňa 01.08.2015 Zmluvné strany sa dohodli na odovzdaní a prevzatí diela ako celku.

4.2	Ak zhotoviteľ pripraví  dielo  na  odovzdanie  pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ túto časť  diela prevzať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne.

  - Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela.

  - Objednávateľ sa zaväzuje, že po ukončení diela dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

V.

Cena

5.1	Cena za  dielo v rozsahu  tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. a je doložená vzájomne odsúhlaseným oceneným výkazom výmer po položkách - rozpočtom v prílohe č.1 k tejto zmluve.

  - Celková cena za dielo v rozsahu podľa č. III je pevná, nemenná a dohodnutá vo výške:

9464,45 EUR bez DPH

Slovom: Deväťtisícštyristošesťdesiatštyri 45/100 EUR

11357,34 EUR s DPH

Slovom: Jedenásťtisíctristopäťdesiatsedem 34/100 EUR

VI.

Platobné podmienky

  - Zhotoviteľ bude fakturovať dielo podľa skutočne vykonaných prác.

  - Vykonané práce a dodávky, ktoré vykazujú funkčné chyby a nedorobky, resp. inak nezodpovedajú tejto zmluve, nebudú zhotoviteľovi uhradené do doby ich odstránenia.

VII.

Podmienky zhotovenia diela a povinnosti zmluvných strán

7.1	Povinnosti zhotoviteľa

    - Zhotoviteľ je povinný riadiť sa nasledovnými zásadami a podmienkami v oblasti bezpečnosti a  ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP):

    - Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný (montážny) denník, a to odo dňa  odovzdania

staveniska (montážneho pracoviska) až do odovzdania diela a odstránenia prípadných vád a

nedorobkov.

VIII.

Odovzdanie a prevzatie diela

8.1	O prevzatí diela objednávateľom spíšu zmluvné strany „Zápis o odovzdaní a prevzatí v Stavebnom denníku“, ktorého súčasťou je aj zoznam drobných vád, ktoré nebránia užívaniu, s určením záväzku a termínu ich odstrániť zhotoviteľom. Nedodržanie dohodnutého termínu odstránenia týchto vád podlieha sankciám podľa čl. XI.  Návrh  „Zápisu o odovzdaní a prevzatí“ pripraví zhotoviteľ.

IX.

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody

9.1	Objednávateľ sa stáva vlastníkom  diela postupne počas jeho zhotovovania vždy momentom pevného zhotovenia (namontovania) časti diela a jej zaplatenia zhotoviteľovi.

9.2	Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na všetkých veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

X.

Záruka za kvalitu diela - zodpovednosť za vady

10.1	Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady, ktoré má dielo v čase odovzdania objednávateľovi a v čase plynutia záručnej doby.

10.2	Záručná doba je dohodnutá na dobu 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol užívať dielo pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

10.3	Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

10.4	Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou.

10.5   V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

XI.

Zmluvné sankcie

11.1     V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením predmetu tejto zmluvy  v termínoch podľa bodu IV. má objednávateľ právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% z celkovej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania.

  - Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou

faktúr a to vo výške 0,5 % z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania.

  - Za omeškanie pri odstránení vád v dohodnutej lehote podľa tejto zmluvy je Zhotoviteľ

povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za každú vadu vo výške 30,– EUR

za každý aj začatý deň omeškania.

  - Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tomto článku považujú za primerané  a v súlade so zákonom.

XII.

Záverečné ustanovenia

12.1	Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť  dňom jej podpisu zmluvnými stranami.

12.2	Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.3   Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov podpísaných zodpovednými zástupcami zmluvných strán.

12.4	Zmluva bola vypracovaná v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú zmluvnú stranu.

V Martine,  dňa  29.07.2015                                         V Martine dňa  29.07.2015

.................................................                                    ....................................................

za objednávateľa:                                                           za  zhotoviteľa:

Mgr. Jozef Zanovit, riaditeľ 			        Ing. Marián Babinský , majiteľ